**1NIA 프로젝트 주간보고서(11월 4주차)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀원** | 김도현, 전은성 | | |
| **작성자** | 김도현, 전은성 | **작성일** | 2021.11.24(수) |

1. **작성자**
2. **주요 진행사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **이슈사항** | * **E2ON 영상 추가 사용**   추가된 E2ON영상을 사용하여 학습 및 테스트 진행   * **프로젝트 도커 설정**   프로젝트 사용의 용이성을 위해 도커 설정 진행 |

1. **세부 진행사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **요 일** | **업무내용** |
| **11월 18일(목)** | * **주간 목표 설정 및 이슈사항 체크**   1. 추가된 E2ON영상을 사용하여 학습 및 테스트 진행  2. 프로젝트 도커 설정 및 스크립트화 |
| **11월 19일(금)** | * **메인 분야 학습** |
| **11월 22일(월)** | * **세부 분야 학습** |
| **11월 23일(화)** | * **새로 추간된 아동학대(방임)(C011) 테스트** |
| **11월 24일(수)** | * **주간보고서 작성** |

1. **기타 보고사항**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **차주  진행계획** | * **11월 5주차 진행계획**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **구분** | **11월 25일** | **11월 26일** | **11월 29일** | **11월 30일** | **12월 01일** | | **연구**  **내용** | 이슈사항  체크 | 1. 새로 제작된 E2ON 영상 확인 및 데이터셋 구축  2. 도커 설정 | 1. 구축된 데이터 셋으로 학습  2. 도커 설정 | 1. 학습 결과물로 테스트 진행  2. 도커 설정 | 주간보고서 작성 | | **산출물** | 문제점 확인 | E2ON  데이터셋 | 학습 결과물 | 테스트결과 | 주간보고서 | |
| **특이사항** |  |