**1NIA 프로젝트 주간보고서(12월 3주차)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀원** | 김도현, 전은성 | | |
| **작성자** | 김도현, 전은성 | **작성일** | 2021.12.15(수) |

1. **작성자**
2. **주요 진행사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **이슈사항** | * **프로젝트 도커화**   프로젝트 사용의 용이성을 위해 도커 이미지 생성 진행 |

1. **세부 진행사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **요 일** | **업무내용** |
| **12월 9일(목)** | * **주간 목표 설정 및 이슈사항 체크**   1. Git에 예시가 될 파일 추가  2. 프로젝트 도커 이미지 생성 |
| **12월 10일(금)** | * **Git에 파일 추가** * Git의 코드의 사용 방법을 더욱 보기 쉽기 위해 입력 데이터의 예시 파일을 추가      * 학습 후 생성되는 파일의 구조를 파악 위해 일부를 예시 파일로 추가 |
| **12월 13일(월)** | * **경로 찾기 오류 발생** * 생성된 이미지에 저장된 코드 실행을 위해 영상이 저장되어 있는 경로와 학습된 데이터가 저장된 경로를 입력 시 경로를 찾지 못함   이미지   * 방법 1) 고정 경로로 변경하여 이미지 생성   이미지   * 방법 2) 줄 시퀀스의 끝을 LF에서 CRLF로 변경   이미지이미지 |
| **12월 14일(화)** | * 방법 3) 도커파일 작성시 ENV환경변수와 ARG인자 설정   이미지  이미지   * **서버 용량 초과**   이미지 |
| **12월 15일(수)** | * **주간보고서 작성** |

1. **기타 보고사항**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **차주  진행계획** | * **12월 4주차 진행계획**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **구분** | **12월 16일** | **12월 17일** | **12월 20일** | **12월 21일** | **12월 22일** | | **연구**  **내용** | 이슈사항  체크 | 도커 설정 | 도커 설정 | 도커 설정 | 주간보고서 작성 | | **산출물** | 문제점 확인 | 학습 결과물 | 학습 결과물 | 테스트결과 | 주간보고서 | |
| **특이사항** |  |