NIA 프로젝트 주간보고서(10월 3주차)

| 팀원 | 김도현, 전은성 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 김도현, 전은성 | 작성일 | 2021.10.20(수) |

- 작성자

- 주요 진행사항

| 이슈사항 | - E2ON 데이터 추가 사용 추가되는 E2ON데이터가 있는지 확인후 추가하여 학습 진행 - 구간별 분야 학습 횟수 증가 기존 epoch10이던 구간별 분야 학습 횟수를 epoch15, 20으로 증가 |
| --- | --- |

- 세부 진행사항

| 요 일 | 업무내용 |
| --- | --- |
| 10월 14일(목) | - 세미나 후 주간 목표 설정 및 이슈사항 체크 1. E2ON를 추가로 사용하여 데이터셋 변경 2. 구간별 분야 학습 횟수 증가 |
| 10월 15일(금) | - 구간별 분야 학습 횟수 증가(epoch 10) - 구간별 분야 학습 횟수 증가(epoch 15) - 구간별 분야 학습 횟수 증가(epoch 20) |
| 10월 18일(월) | - 학습 횟수에 의한 결과값 비교(절도(문 앞)) Epoch10 Epoch15 Epoch20 - 학습 횟수에 의한 결과값 비교(절도(주차장)) Epoch10 Epoch15 Epoch20 |
| 10월 19일(화) | - 학습 횟수에 의한 결과값 비교(주거 침입(문 앞)) Epoch10 Epoch15 Epoch20 - 학습 횟수에 의한 결과값 비교(아동학대) Epoch10 Epoch15 Epoch20 |
| 10월 20일(수) | - 주간보고서 작성 - E2ON데이터 추가확인(추가X) |

- 기타 보고사항

| 차주 진행계획 | - 10월 4주차 진행계획 구분; 10월 21일; 10월 22일; 10월 25일; 10월 26일; 10월 27일. 연구 내용; 이슈사항 체크; 새로 제작된 E2ON 영상 확인 및 데이터셋 구축; 구축된 데이터 셋으로 학습; 학습 결과물로 테스트 진행; 주간보고서 작성. 산출물; 문제점 확인; E2ON 데이터셋; 학습 결과물; 테스트결과; 주간보고서. |
| --- | --- |
| 특이사항 |  |