NIA 프로젝트 주간보고서(10월 4주차)

| 팀원 | 김도현, 전은성 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 김도현, 전은성 | 작성일 | 2021.10.27(수) |

- 작성자

- 주요 진행사항

| 이슈사항 | - E2ON 데이터 추가 사용 추가되는 E2ON데이터가 있는지 확인후 추가하여 학습 진행 - 코드 수정 함수화 및 단순화 여러 과정으로 나누어져 있던 전처리과정을 합치고 학습/테스트 진행시에 여러 군데를 수정하던 방식에서 2~3개의 주소만 수정하면 될 수 있게 복잡한 코드들을 함수 및 단순한 코드로 변경 |
| --- | --- |

- 세부 진행사항

| 요 일 | 업무내용 |
| --- | --- |
| 10월 21일(목) | - 세미나 후 주간 목표 설정 및 이슈사항 체크 1. E2ON를 추가로 사용하여 데이터셋 변경 2. 코드 수정 함수화 및 단순화 |
| 10월 22일(금) | - 전처리 코드 함수화 및 단순화 - 6개의 파일로 나누어져 있던 학습 전 전처리 과정을 하나의 파일로 단순화 진행 - 각각의 6개의 파일은 새로 만들어진 파일의 함수로써 작동 - Sub_action_search 함수 추가 - 기존에 방식으로는 인덱스파일을 생성 후 sub_action_name을 추가 하였지만 다음과 같은 함수를 추가하여 인덱스 파일 생성과 함께 추가 - 메인 함수의 video_path(영상이 저장되어 있는 최상위 경로)와 data_path(앞으로의 학습데이터가 저장될 최상위 경로)를 지정하면 수행 가능 - 학습 코드 단순화 - 기존의 4가지 경로를 정해줘야 하는 코드에서 - 학습데이터가 저장된 한가지 경로와 학습이 될 분야를 지정하면 수행가능 |
| 10월 25일(월) | - 테스트 코드 단순화 - 여러가지 방법의 테스트를 위해 생성된 테스트 코드 중 지금까지 가장 많이 쓰였던 top5검출과 그 결과를 txt파일에 출력 그리고 총 검출 결과를 txt에 출력하는 3가지 방법을 간추려 코드를 단순화 - Video_path(영상이 저장되어 있는 경로)와 test_video(테스트 할 영상) 그리고 data_path(학습 데이터가 저장되어 있는 경로)를 지정하면 수행가능 - 새로운 코드 테스트 진행 - 새로운 코드로 학습데이터 전처리, 학습, 테스트 진행 |
| 10월 26일(화) | - 새로운 코드 테스트 결과 확인 - 1. prepare_data.py 결과 테스트셋 이미지 testfile.txt index.txt - 2. trianC3D.py 결과 - 3. test(top5).py 결과 C012_A07_SY13_P03_B02_01DBS_test.mp4 C012_A07_SY13_P03_B02_01DBS_total.txt C012_A07_SY13_P03_B02_01DBS_test.txt |
| 10월 27일(수) | - 주간보고서 작성 - E2ON데이터 추가확인(추가X) |

- 기타 보고사항

| 차주 진행계획 | - 10월 5주차 진행계획 구분; 10월 28일; 10월 29일; 11월 1일; 11월 2일; 11월 3일. 연구 내용; 이슈사항 체크; 새로 제작된 E2ON 영상 확인 및 데이터셋 구축; 구축된 데이터 셋으로 학습; 학습 결과물로 테스트 진행; 주간보고서 작성. 산출물; 문제점 확인; E2ON 데이터셋; 학습 결과물; 테스트결과; 주간보고서. |
| --- | --- |
| 특이사항 |  |