NIA 프로젝트 주간보고서(8월 3주차)

- 작성자

| 팀원 | 김도현, 전은성 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 김도현, 전은성 | 작성일 | 2021.08.16(월) |

- 주요 진행사항

| 이슈사항 | - C3D 모델의 이상행동 frame 단위 분류 실험 - 이상행동을 frame 단위로 분류한다면, 전체 영상길이에 대한 탐지 결과는 평균인지, 구체적인 계산방법 파악 중 - frame 단위 분류 실험을 위해 영상 편집 후 테스트 진행결과, - 영상 1개를 편집하여 실험하였으며, 영상은 Fighting -> Assault -> Stealing 순으로 이어지게끔 편집하였음 - 실험결과, 프레임별로 이상행동을 판단하기에, 장면이 전환되면서 이상행동 종목도 다르게 탐지하였음 - 데이터셋 용량을 고려한 서버 이전 완료 - 기존에 사용하던 서버(타노스) 용량을 파악한 결과, 충분한 여유 공간이 없으므로 서버 이전 결정 - 이전 서버(테슬라)의 14TB 여유공간 할당 및 환경설정 완료 |
| --- | --- |

- 세부 진행사항

| 요 일 | 업무내용 |
| --- | --- |
| 8월 9일(월) | - UCF-Crime 학습데이터 테스트(4) - UCF-Crime 데이터셋 테스트 수행(epoch 10) - 편집된 동영상 사용 - 장면이 전환되면서 종목도 전환 |
| 8월 10일(화) | - AI-Hub 데이터셋 전처리 - AiI-Hub 데이터셋 전처리 Ex) Assault동영상에서 데이터를 전처리하여 나온 이미지들 -AI-Hub 총 데이터 119개 분야별 순서대로 약 4분의 3을 Trainset으로 사용 나머지 4분의 1을 Testset으로 사용 Trianset Testset 83개 데이터 사용 36개 데이터 사용 |
| 8월 11일(수) | - AI-Hub 학습데이터 테스트(1) - AI-Hub 데이터셋 테스트(학습 10번) - model_acuuracy 와 model_loss - kidnap 영상에서 AI-Hub 종목 판별과 프레임별 정확도 테스트 - 전혀 다른 종목 판별 - 학습횟수 증가 |
| 8월 12일(목) | - AI-Hub학습데이터 테스트(2) - UCF-Crime 데이터 테스트 (학습 15번) - model_acuuracy 와 model_loss - 납치(kidnap) 영상에서 AI-Hub 종목 판별과 프레임별 정확도테스트 결과 - 여전히 다른 종목 판별하지만 정확도는 올라감 - 학습횟수 증가 |
| 8월 13일(금) | - AI-Hub 학습데이터 테스트(3) - UCF-Crime 데이터 테스트 (학습 20번) - model_acuuracy 와 model_loss - 납치(kidnap) 영상에서 AI-Hub 종목 판별과 프레임별 정확도 테스트 결과 - 여전히 다른 종목 판별과 정확도가 낮아짐 - 문제원인 찾기 필요 -AI-Hub 학습데이터 테스트(4) - UCF-Crime 데이터셋 테스트(정확도가 가장 높았던 epoch 15번 사용) - 다른 종목 영상테스트 - Date Fight, Dump, Swoon 판별 불가 - Fight, Robbery 일부 판별 |

- 기타 보고사항

| 차주 진행계획 | - 8월 3주차 진행계획 구분; 8월 16일; 8월 17일; 8월 18일; 8월 19일; 8월 20일. 연구 내용; AI-HUB 문제 원인 고민; AI-HUB 문제 해결; AI-HUB 학습데이터테스트(1); AI-HUB 학습데이터테스트(2); 주간보고서 작성 및 진행사항 보고. 산출물; 문제 원인; 새롭게 학습된 데이터; 테스트 결과; 테스트 결과; 주간보고서. |
| --- | --- |
| 특이사항 | - UCF-Crime과 같은 방법으로 AI-HUB데이터를 사용하여 학습을 시켰지만 전혀 다른 결과가 검출 - 문제원인을 찾아 해결될 수 있도록 실험 진행 예정 |