NIA 프로젝트 주간보고서(8월 2주차)

| 팀원 | 김도현, 전은성 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 김도현, 전은성 | 작성일 | 2021.08.23(월) |

- 작성자

- 세부 진행사항

| 요 일 | 업무내용 |
| --- | --- |
| 8월 16일(월) | - ALL-UCF-Crime 데이터셋 전처리 - ALL-UCF-Crime 데이터 셋 전처리 Ex) Assault동영상에서 데이터를 전처리하여 나온 이미지들 - ALL-UCF-Crime 총 데이터 950개 분야별로 앞에서 약 4분의 3을 Trainlist로 사용 뒤에서 약 4분의 1을 Testlist로 사용 Trianlist (707개) Testlist (243개) |
| 8월 17일(화) | - ALL-UCF-Crime학습데이터 테스트(1) - ALL-UCF-Crime 데이터 테스트 (학습 10번) - model_acuuracy 와 model_loss |
| 8월 18일(수) | - ALL-UCF-Crime학습데이터 테스트(2) - ALL-UCF-Crime 데이터 테스트 (학습 15번) - model_acuuracy 와 model_loss |
| 8월 19일(목) | - RoadAccidents 영상에서 ALL-UCF-Crime종목 판별과 프레임별 정확도테스트 - 해당 장면에서 종목 판별 - Shoplifting 영상에서 ALL-UCF-Crime종목 판별과 프레임별 정확도테스트 - 해당 장면에서 종목 판별 - Burglary 영상에서 ALL-UCF-Crime종목 판별과 프레임별 정확도테스트 - 모든 장면에서 검출 실패 - Fighting 영상에서 ALL-UCF-Crime종목 판별과 프레임별 정확도테스트 - Fighting을 검출하기는 하나 roadaccidents도 검출 |
| 8월 20일(금) | - 주간보고서 작성 |

- 기타 보고사항

| 차주 진행계획 | - 8월 4주차 진행계획 구분; 8월 23일; 8월 24일; 8월 25일; 8월 26일; 8월 27일. 연구 내용; 특정 종목에서 다른 종목 검출되는 원인 분석; 모델테스트 정확도 개선; 모델테스트 정확도 개선; 모델테스트 정확도 개선; 주간보고서 작성 및 진행사항 보고. 산출물; 문제 원인; 테스트 결과; 테스트 결과; 테스트 결과; 주간보고서. |
| --- | --- |
| 특이사항 | - 종목(인덱스 리스트)가 많아질수록 판별이 힘들어지는 것으로 판단됨. - 특징이 잘 나와있는 특정 종목에서는 높은 정확도를 보이지만 다른 종목들에서 정확도가 낮게 검출됨. |