NIA 프로젝트 주간보고서(9월 3주차)

| 팀원 | 김도현, 전은성 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 김도현, 전은성 | 작성일 | 2021.09.15(수) |

- 작성자

- 주요 진행사항

| 이슈사항 | - UCF-Crime가 아닌 E2ON 데이터 사용 현재 E2ON데이터가 얼마나 있는지 확인 - 영상의 구간별로 인식 전조, 행위, 정상으로 구별 가능한지 테스트 |
| --- | --- |

- 세부 진행사항

| 요 일 | 업무내용 |
| --- | --- |
| 9월 9일(목) | - 세미나 후 주간 목표 설정 및 이슈사항 체크 1. UCF-Crime가 아닌 E2ON으로 데이터셋 변경 2. 영상의 구간별로 인식 |
| 9월 10일(금) | - E2ON 영상 데이터 확인 - 절도 영상 96개 확인 - 침입 영상 702개 확인 - 침입 702개의 영상은 학습 시키 힘들다고 판단 - 침입 영상 체크 - 체크 결과 조금씩 다르지만 같은 장소 같은 구도에서 찍은 영상을 다수 발견 - 장소가 다르거나 구도가 다른 42개의 영상만 선정 - 침입 영상의 개수에 맞춰서 절도영상도 42개 선정 |
| 9월 13일(월) | - TrainList와 TestList 작성 - 분야별로 이름 순으로 정렬하여 앞에서 약 4분의 3을 TrainList로 나머지를 TestList로 사용 Trianlist 62개 Testlist 22개 - Index 작성 -절도와 침입 분야를 이름순으로 정렬 - E2ON 학습데이터 테스트(epoch10) -학습 진행에 따른 accuracy와 loss 비교 |
| 9월 14일(화) | - 침입 영상 판별과 프레임별 정확도 테스트 - 절도 영상 판별과 프레임별 정확도 테스트 - 두 분야 모두 각자의 분야를 모두 검출 |
| 9월 15일(수) | - 영상의 구간별로 인식 - 학습을 진행할 때 Trainlist와 Index에 적힌 것처럼 0, 1로 분야를 구분 - 테스트 시에는 정지된 사진을 분야에 얼마나 적합한지에 대해 판별 - 정상영상을 학습을 해야 정상 분야로 판별이 가능하다고 예상 |

- 기타 보고사항

| 차주 진행계획 | - 9월 4주차 진행계획 구분; 9월 16일; 9월 17일; 9월 20일; 9월 21일; 9월 22일. 연구 내용; 이슈사항 체크 및 새로 제작된 E2ON 영상 확인; 새롭게 추가된 E2ON영상으로 데이터셋 구축; 구축된 데이터 셋으로 학습; 학습 결과물로 테스트 진행; 주간보고서 작성. 산출물; 문제점 확인 E2ON 영상; E2ON 데이터셋; 학습 결과물; 테스트결과; 주간보고서. |
| --- | --- |
| 특이사항 | - 아직 제작된 영상의 분야와 수가 한정되어서 학습시간이 짧았고 정확도가 굉장히 높음 - 종목이 추가 될 경우 학습시간 증가와 정확도 하락이 예상 |