NIA 프로젝트 주간보고서(9월 2주차)

- 작성자

| 팀원 | 김도현, 전은성 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 김도현, 전은성 | 작성일 | 2021.09.08(수) |

- 세부 진행사항

| 요 일 | 업무내용 |
| --- | --- |
| 9월 2일(목) | - 세미나 후 주간 목표 설정 1. 멀티 gpu 사용으로 학습 시간 단축 2. 결과 검출 시 top5 종목 검출 |
| 9월 3일(금) | - 멀티 gpu 사용 시도(소스코드 추가) -5. train.py 소스코드에 멀티 gpu 사용을 위한 코드를 추가 -3개의 gpu가 사용이 되었으나 1,2번 gpu에 비해 0번 gpu만 많이 사용 -실제 학습시간 단축에 영향이 없음 - 멀티 gpu 사용 시도(명령어 사용) -터미널에서 멀티 gpu 사용을 위한 명령어로 변경하여 실행 -위와 마찬가지로 3개의 gpu가 사용이 되었으나 0번 gpu만 많이 사용 -실제 학습시간 단축에 영향이 없음 |
| 9월 6일(월) | - 종목 Top5 검출 -top5 검출을 위한 코드를 수정 -index별 정확도를 저장하고있는 pred 배열을 내림차순으로 정렬후 top 5의 index를 top_inds 저장 -기존처럼 영상 왼쪽에 검출내용 출력방식으로는 전부 표기가 불가능을 판단 -영상 오른쪽에 영상과 같은 크기의 공간을 만들어 검출내용 출력 |
| 9월7일(화) | - Theft Top5 검출 - Stealing Top5 검출 - Abuse Top5 검출 - 정리 -corr은 원래 검출되어야 하는 종목을 출력 -answ은 현재 검출된 종목을 출력 -top2부터 현저히 낮은 정확도를 나타냄 |
| 9월 8일(수) | - 주간보고서 작성 |

- 기타 보고사항

| 차주 진행계획 | - 9월 2주차 진행계획 구분; 9월 9일; 9월 10일; 9월 13일; 9월 14일; 9월 15일. 연구 내용; 멀티 GPU 사용률 문제 개선; 모델테스트 정확도 개선; 모델테스트 정확도 개선; 모델테스트 정확도 개선; 주간보고서 작성 및 진행사항 보고. 산출물; 문제 원인; 테스트 결과; 테스트 결과; 테스트 결과; 주간보고서. |
| --- | --- |
| 특이사항 | - 멀티 GPU 가동은 하나 특정 GPU만 높은 사용률이 나타남 |